|  | Containerize Tool Backend Migration Completion Report FastAPI (Python) → Spring Boot (Java) |
| --- | --- |

| Date | 2026-02-11 |
| --- | --- |
| Version | v1.0.0 |
| Status | Completed |

# 1. Executive Summary

Containerize Tool의 백엔드를 Python FastAPI에서 Java Spring Boot로 전면 전환하는 마이그레이션 프로젝트를 완료했습니다. 기존 Python 3,556줄의 코드베이스를 Java 4,273줄로 재구현하였으며, 13개 전체 API 엔드포인트의 경로와 요청/응답 JSON 구조를 100% 동일하게 유지하여 프론트엔드(React)의 수정 없이 원활하게 동작합니다.

마이그레이션의 핵심 성과로는 정적 타입 시스템에 의한 코드 안정성 향상, Spring Boot 생태계 활용(Actuator, OpenAPI 자동 문서화), 그리고 기업 환경에서 보다 넓은 유지보수 인력 풀을 확보할 수 있다는 점을 들 수 있습니다.

# 2. Project Overview

## 2.1 배경 및 목적

Containerize Tool은 웹 서비스용 최적화된 Dockerfile을 자동 생성하고, Jenkins CI/CD 파이프라인을 자동 구성하며, Harbor 레지스트리와 연동하는 DevOps 자동화 도구입니다. 기존 Python FastAPI 백엔드를 Java Spring Boot로 전환하여 엔터프라이즈 환경에서의 유지보수성과 확장성을 개선하고자 했습니다.

## 2.2 범위

백엔드 API 전체(13개 엔드포인트), 6개 서비스 계층, 11개 Jinja2 템플릿, 보안 유틸리티, 세션 관리, Docker 인프라까지 포함하는 전면적 전환을 수행했습니다. 프론트엔드(React)는 변경 없이 그대로 사용합니다.

# 3. Technology Stack Comparison

| Category | Before (Python) | After (Java) |
| --- | --- | --- |
| Framework | FastAPI 0.115.0 | Spring Boot 3.3.5 |
| Language | Python 3.11 | Java 17 (Temurin) |
| Build Tool | pip + requirements.txt | Gradle 8.5 (Kotlin DSL) |
| Template Engine | Jinja2 (Python) | Jinjava 2.7.3 (HubSpot) |
| 밸리데이션 | Pydantic v2 | Jakarta Bean Validation |
| API Docs | FastAPI 내장 Swagger | SpringDoc OpenAPI 2.3 |
| HTTP Client | httpx (async) | RestTemplate |
| JSON 직렬화 | Pydantic 자동 | Jackson + @JsonProperty |
| Code Lines | 3,556 lines (12 files) | 4,273 lines (28 files) |
| Docker Base | python:3.11-slim | eclipse-temurin:17-jre-jammy |

# 4. Architecture

## 4.1 프로젝트 구조

backend-spring/ 프로젝트는 Spring Boot 표준 레이어드 아키텍처를 따릅니다. Controller → Service → Utility 계층으로 구성되며, DTO는 Request/Response로 분리하여 API 계약을 명확히 정의합니다.

| Package | Files | Description |
| --- | --- | --- |
| com.containerize | 1 | Application entry point |
| com.containerize.config | 3 | AppConfig, CorsConfig, RestTemplateConfig |
| com.containerize.controller | 5 | API controllers (13 endpoints) |
| com.containerize.dto.request | 7 | Request DTOs (BaseDockerConfig + variants) |
| com.containerize.dto.response | 5 | Response DTOs (JSON 구조 유지) |
| com.containerize.exception | 3 | GlobalExceptionHandler, custom exceptions |
| com.containerize.service | 6 | Core business logic services |
| com.containerize.util | 2 | SecurityUtil, SessionManager |

## 4.2 핵심 서비스 구성

| Service | Lines | Role |
| --- | --- | --- |
| PipelineGeneratorService | 810 | 6종 Jenkins Pipeline Groovy 스크립트 생성 |
| JenkinsClientService | 554 | Jenkins REST API 클라이언트 (CSRF, Job 관리, 빌드) |
| FileAnalyzerService | 313 | JAR/requirements.txt/package.json 분석 |
| HarborClientService | 286 | Harbor Registry REST 클라이언트 |
| DockerfileGeneratorService | 278 | 템플릿 선택 및 컨텍스트 조립 |
| TemplateEngineService | 202 | Jinjava 렌더링 + 커스텀 필터 |

# 5. API Endpoints (13개)

모든 엔드포인트는 기존 FastAPI와 동일한 경로와 JSON 구조를 유지합니다. 에러 응답도 {"detail": "message"} 형식으로 통일하여 프론트엔드 호환성을 보장합니다.

| Method | Path | Description |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/upload/java | JAR/WAR 파일 업로드 및 분석 |
| GET | /api/download/{sessionId} | 생성된 Dockerfile 다운로드 |
| POST | /api/analyze/python | Python 프로젝트 분석 |
| POST | /api/analyze/nodejs | Node.js 프로젝트 분석 |
| POST | /api/generate | Dockerfile 생성 |
| GET | /api/templates | 템플릿 목록 조회 |
| POST | /api/preview/pipeline | Jenkins Pipeline 미리보기 |
| POST | /api/build/jenkins | Dockerfile + Pipeline 생성 및 빌드 |
| POST | /api/build/jenkins/custom | 커스텀 스크립트로 빌드 |
| POST | /api/setup/jenkins/check-job | Jenkins Job 존재 확인 |
| POST | /api/setup/jenkins/create-job | Jenkins Job 생성 |
| POST | /api/setup/harbor/check-project | Harbor 프로젝트 확인 |
| POST | /api/setup/harbor/create-project | Harbor 프로젝트 생성 |

# 6. Key Technical Decisions

## 6.1 Jinjava 템플릿 엔진 선택

HubSpot의 Jinjava 라이브러리를 선택하여 기존 11개 .j2 템플릿 파일을 수정 없이 재사용했습니다. Jinja2 문법과의 호환성이 높아 if/for/filter 등의 템플릿 로직이 그대로 동작합니다. split_jvm_options와 tojson 두 개의 커스텀 필터를 Java로 구현하여 등록했습니다.

## 6.2 Jenkins/Harbor 클라이언트 설계

JenkinsClientService와 HarborClientService는 Spring Bean(싱글톤)으로 등록하지 않고, 각 요청마다 new로 인스턴스를 생성합니다. 이는 요청별로 다른 Jenkins/Harbor 서버 URL과 인증 정보를 사용해야 하기 때문입니다. 스테이트리스(stateless) 설계로, 동시 다수 사용자가 서로 다른 서버에 접속할 수 있습니다.

## 6.3 JSON 직렬화 전략

Java의 camelCase 컨벤션과 Python의 snake_case JSON 간의 불일치를 @JsonProperty 어노테이션으로 해결했습니다. 모든 DTO 필드에 snake_case 매핑을 적용하여 프론트엔드에서 기대하는 JSON 구조를 정확히 유지합니다.

## 6.4 Docker 이미지 호환성

ARM64(Apple Silicon) 환경을 지원하기 위해 eclipse-temurin:17-jre-jammy(Ubuntu 기반)를 선택했습니다. Alpine 기반 이미지는 ARM64 지원이 제한적이어 빌드 실패가 발생했으며, jammy(Ubuntu 22.04) 기반으로 전환하여 AMD64/ARM64 모두 지원합니다.

# 7. Troubleshooting Record

마이그레이션 과정에서 발생한 주요 이슈와 해결 방법을 기록합니다.

| # | Issue | Cause | Solution |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Docker 빌드 실패 (ARM64 플랫폼) | eclipse-temurin:17-jre-alpine이 ARM64 지원 불가 | eclipse-temurin:17-jre-jammy로 변경, 사용자 생성 명령어 Ubuntu용으로 수정 |
| 2 | PipelineGeneratorService 81개 컴파일 에러 | Java Text Block(""") 내 Groovy sh """ 구문이 충돌 | Groovy triple-quote를 \""" 로 이스케이프 처리 |
| 3 | @Service Bean 충돌 | Jenkins/Harbor 클라이언트에 @Service(싱글톤) 적용 시 new 인스턴스와 충돌 | @Service 어노테이션 제거, 요청별 수동 생성으로 전환 |

# 8. Build & Deployment

## 8.1 로컬 실행

cd backend-spring && ./gradlew bootRun

Spring Boot 애플리케이션이 localhost:8000에서 시작되며, Swagger UI는 /api/docs 경로에서 확인할 수 있습니다.

## 8.2 Docker Compose 실행

docker-compose up --build -d

백엔드(Spring Boot): localhost:8000, 프론트엔드(React): localhost:4000으로 접속 가능합니다. 백엔드는 멀티 스테이지 빌드로 Gradle 빌드 후 JRE 이미지에서 실행됩니다.

## 8.3 환경 변수

| Variable | Default | Description |
| --- | --- | --- |
| SPRING_PROFILES_ACTIVE | default | 활성 프로파일 |
| APP_UPLOAD_DIRECTORY | /app/uploads | 업로드 디렉토리 |
| SERVER_PORT | 8000 | 서버 포트 |
| APP_TEMPLATE_PATH | templates | 템플릿 경로 (classpath) |

# 9. Migration Summary

| Metric | Python (Before) | Java (After) |
| --- | --- | --- |
| 소스 파일 수 | 12개 (.py) | 28개 (.java) |
| 코드 라인 수 | 3,556 lines | 4,273 lines |
| API 엔드포인트 | 13개 | 13개 (동일) |
| Jinja2 템플릿 | 11개 | 11개 (재사용) |
| 의존성 관리 | requirements.txt | build.gradle.kts |
| Docker 이미지 크기 | ~150MB (slim) | ~280MB (JRE jammy) |
| 타입 시스템 | 동적 (Python) | 정적 (Java 17) |
| API 문서화 | FastAPI 내장 | SpringDoc OpenAPI |

본 마이그레이션은 10개 Phase에 걸쳐 수행되었으며, 프론트엔드 수정 없이 백엔드를 성공적으로 전환했습니다. Docker Compose를 통한 배포 검증까지 완료되어 즉시 운영 환경에 적용 가능합니다.